## Slide 1
QUẢN LÝ TRUYỀN THÔNG
Nguyễn Cao Bảo Tín
UTH
NHÓM 4
June 23, 2025
Lê Trương Trúc Linh
Phạm Vũ Minh Huy
Nguyễn Hoàng Gia Huy

## Slide 2
Giới thiệu nội dung
1. Tổng quan
3. Tóm tắt
2. Quy trình quản lý truyền thông
2.1. Kế hoạch quản lý truyền thông
2.2. Quản lý truyền thông
2.3. Kiểm soát truyền thông
NHÓM 4
June 23, 2025

## Slide 3
Khái niệm
1. Tổng quan
  Truyền thông là quá trình truyền đạt và tiếp nhận thông tin giữa con người với nhau.
  Quản lý truyền thông là quá trình lên kế hoạch, thu thập, phân phối, lưu trữ, truy xuất, kiểm soát và xử lý thông tin liên quan đến dự án.
    Mục tiêu: Đảm bảo thông tin được truyền đạt đúng người, đúng lúc và đúng cách.
NHÓM 4
June 23, 2025

## Slide 4
Tầm quan trọng
1. Tổng quan
  Hạn chế về giao tiếp là nguyên nhân hàng đầu khiến dự án thất bại.
  Chuyên gia CNTT thường giỏi kỹ thuật nhưng lại thiếu kỹ năng giao tiếp, khiến họ gặp khó khăn trong phối hợp và trình bày ý tưởng.
  Việc quản lý truyền thông tốt giúp giảm hiểu lầm, tăng hiệu quả hợp tác và tối ưu hóa khả năng thành công của dự án.
NHÓM 4
June 23, 2025

## Slide 5
Vai trò
Kết nối các bên liên quan
1. Tổng quan
Giảm thiểu rủi ro và xung đột
Duy trì tiến độ
NHÓM 4
June 23, 2025

## Slide 6
1. Tổng quan
Khảo sát của PMI “The essential role of communications” về mức độ ngân sách rủi ro của việc thiếu quản lý trong truyền thông:
NHÓM 4
June 23, 2025
Notes: xxxxxxxxxxx

## Slide 7
1. Tổng quan
NHÓM 4
01
02
03
04
05
Hiểu tâm lý và nhu cầu người nhận thông tin
Lắng nghe chủ động
Giải quyết vấn đề
Tư duy kinh doanh cơ bản
Làm việc nhóm
Các kỹ năng mềm quan trọng
June 23, 2025

## Slide 8
Thách thức
1. Tổng quan
  Khác biệt văn hóa, ngôn ngữ, nhận thức giữa các bên
  Thông tin bị bóp méo khi qua nhiều tầng trung gian
  Thiếu kỹ năng lắng nghe, hiểu sai ý người nói
  Quá tải công cụ truyền thông (email, chat, mạng xã hội…) gây nhiễu
  Thiếu tập trung hoặc chủ quan trong việc xác minh thông tin
NHÓM 4
June 23, 2025

## Slide 9
2. Quy trình quản lý truyền thông
NHÓM 4
June 23, 2025

## Slide 10
2. Quy trình quản lý truyền thông
NHÓM 4
Kế hoạch quản lý truyền thông
Kiểm soát truyền thông
Quản lý truyền thông
June 23, 2025

## Slide 11
Chìa khóa để truyền thông tốt
2. Quy trình quản lý truyền thông
  Giám đốc dự án dành trên 90% thời gian để giao tiếp
  Tập trung vào truyền thông nhóm và cá nhân.
  Truyền thông phải hướng đến đúng người – đúng lúc – đúng cách
  Cân bằng giữa truyền thông chính thức và không chính thức
  Chuẩn bị sẵn sàng để truyền đạt cả thông tin tích cực lẫn tiêu cực
  Truyền thông cần linh hoạt theo ngữ cảnh và đối tượng
  Xác định số lượng các kênh truyền thông…
NHÓM 4
June 23, 2025

## Slide 12
MBTI và truyền thông
2. Quy trình quản lý truyền thông
  Hướng ngoại (E): thích thảo luận nơi công cộng
  Hướng nội (I): thích thông tin riêng tư.
  Cảm giác (S): cần các bước chi tiết cụ thể,
  Trực giác (N): muốn hiểu bức tranh tổng thể.
  Lý trí (T): muốn biết các lý luận khi quyết định,
  Tình cảm (F): muốn các ảnh hưởng đến cá nhân.
  Nguyên tắc (J): đáp ứng đúng thời hạn,
  Linh hoạt (P): cần nhiều sự giúp đỡ hơn…
NHÓM 4
June 23, 2025

## Slide 13
Các phương thức truyền thông
2. Quy trình quản lý truyền thông
Truyền thông nhóm và cá nhân
Truyền thông chính thức và không chính thức
Truyền thông mặt đối mặt
  Email
  Điện thoại
  ...
  Văn bản chính thức
  Văn bản không chính thức
  Lời nói chính thức
  Lời nói không chính thức
  Họp đứng
NHÓM 4
June 23, 2025

## Slide 14
NHÓM 4
June 23, 2025

## Slide 15
Số kênh truyền thông
Số kênh truyền thông = n(n-1)/2
2. Quy trình quản lý truyền thông
NHÓM 4
Được tính theo công thức:
  n : số lượng người
June 23, 2025

## Slide 16
Khái niệm
2.1 Kế hoạch quản lý truyền thông
  Là một thành phần của kế hoạch quản lý dự án, mô tả cách thức, thời điểm, và đối tượng thông tin dự án được quản lý và phân phối.
  Được xây dựng sớm, cập nhật khi có thay đổi về bên liên quan (stakeholders) hoặc yêu cầu truyền thông.
  Mục tiêu: Đảm bảo thông tin đến đúng người, đúng thời điểm, đúng định dạng, tránh lãng phí thời gian và chi phí.
NHÓM 4
June 23, 2025

## Slide 17
Nội dung kế hoạch truyền thông
2.1 Kế hoạch quản lý truyền thông
NHÓM 4
Tần suất
Hàng ngày, hàng tuần, hoặc theo cột mốc dự án.
Người chịu trách nhiệm
Ai tạo và ai nhận thông tin.
Danh sách thuật ngữ
Đảm bảo sự thống nhất trong giao tiếp.
Thông tin truyền đạt
Nội dung, định dạng, mức độ chi tiết (báo cáo, email, cuộc họp).
Quy trình điều chỉnh
Cách xử lý vấn đề hoặc cập nhật kế hoạch.
Yêu cầu giao tiếp
Nhu cầu thông tin của các bên liên quan (ngôn ngữ, định dạng, mức chi tiết)
Phương pháp/công nghệ
Email, phần mềm quản lý (Jira, Slack), cuộc họp trực tiếp/video.
Luồng thông tin
Sơ đồ tổ chức, lịch họp, trình tự ủy quyền.
June 23, 2025

## Slide 18
Mô hình truyền thông cơ bản
2.1 Kế hoạch quản lý truyền thông
Mô hình truyền thông mô tả cách thông tin được truyền đạt giữa các bên trong dự án. Các bước trong mô hình gồm:
NHÓM 4
  Mã hóa (Encode)
  Truyền tin (Transmit)
  Giải mã (Decode)
  Ghi nhận (Acknowledge)
  Phản hồi (Feedback)
Ý nghĩa:
  Đảm bảo thông điệp được truyền đạt chính xác, tránh hiểu lầm.
  Phản hồi là yếu tố then chốt để kiểm tra hiệu quả giao tiếp.
June 23, 2025

## Slide 19
Phân tích các bên liên quan
2.1 Kế hoạch quản lý truyền thông
Xác định nhu cầu giao tiếp của các bên liên quan để xây dựng kế hoạch hiệu quả.
NHÓM 4
Lưới quyền lực/sự quan tâm:
  Quyền lực cao, quan tâm cao: Giao tiếp thường xuyên, chi tiết .
  Quyền lực thấp, quan tâm cao: Cập nhật thường xuyên nhưng ít chi tiết.
  Quyền lực cao, quan tâm thấp: Báo cáo tóm tắt, định kỳ.
  Quyền lực thấp, quan tâm thấp: Thông tin tối thiểu.
June 23, 2025

## Slide 20
Khái niệm
2.2 Quản lý truyền thông
  Là quá trình thực hiện các hoạt động cần thiết để đảm bảo thông tin dự án được tạo, phân phối, và giám sát hiệu quả.
  Bao gồm việc quản lý luồng thông tin, đảm bảo sự minh bạch, và đáp ứng nhu cầu của các bên liên quan.
  Mục tiêu: Tăng cường hiệu quả giao tiếp, giảm thiểu rủi ro do thiếu thông tin hoặc hiểu lầm.
NHÓM 4
June 23, 2025

## Slide 21
Tạo và phân phối thông tin
2.2 Quản lý truyền thông
NHÓM 4
Tạo thông tin:
  Dựa trên WBS (Work Breakdown Structure) để xác định nội dung cần truyền đạt.
  Đảm bảo thông tin đúng, đủ, và phù hợp với từng đối tượng
    VD: báo cáo chi tiết cho PM, tóm tắt cho lãnh đạo.
Phân phối thông tin:
  Sử dụng công nghệ: Email, phần mềm quản lý, video call.
  Phương pháp chính thức (báo cáo, biên bản) và không chính thức (chat, email nhanh).
  Đảm bảo đúng người, đúng thời điểm, đúng định dạng.
June 23, 2025

## Slide 22
Phân loại truyền thông
Trang trọng
Không trang trọng
Phân loại truyền thông
Đối tượng
Phương pháp
Hình thức
Thứ bậc
bên ngoài
Nội bộ
Truyền thông đẩy
Hướng xuống
Chiều ngang
Hướng lên
Truyền thông kéo
Truyền thông tương tác
2.2 Quản lý truyền thông
NHÓM 4
June 23, 2025

## Slide 23
Báo cáo thực hiện
2.2 Quản lý truyền thông
Mục tiêu: Thông báo về cách tài nguyên được sử dụng và tiến độ dự án.
Các loại báo cáo:
  Báo cáo tình trạng (Status Report): Trạng thái hiện tại (chi phí, thời gian, phạm vi).
  Báo cáo tiến độ(Progress Report): Công việc đã hoàn thành trong một khoảng thời gian.
  Báo cáo dự báo (Forecast Report): Dự đoán tiến độ và trạng thái tương lai.
NHÓM 4
June 23, 2025

## Slide 24
Khái niệm
2.3 Kiểm soát truyền thông
  Là quá trình giám sát, đánh giá và điều chỉnh các hoạt động truyền thông trong dự án để đảm bảo các thông tin tối ưu suốt vòng đời dự án.
  Đánh giá bằng các báo cáo, tư vấn chuyên gia, và cuộc họp - do người ngoài đội dự án thực hiện.
  Nếu có vấn đề thì phải thay đổi quy trình kế hoạch và quản lý truyền thông.
  Mục tiêu: Đảm bảo rằng tất cả các thành viên trong dự án và các bên liên quan đều nhận được thông tin cần thiết để ra quyết định và thực hiện công việc một cách hiệu quả.
NHÓM 4
June 23, 2025

## Slide 25
Kiểm soát truyền thông bao gồm
2.3 Kiểm soát truyền thông
NHÓM 4
02
01
03
Đảm bảo rằng kế hoạch truyền thông được thực hiện đúng như đã đề ra, bao gồm việc xác định ai cần nhận thông tin, khi nào, và bằng cách nào.
GIÁM SÁT KẾ HOẠCH
Kiểm tra xem thông tin có được truyền đạt rõ ràng, đầy đủ và đúng đối tượng hay không.
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ TRUYỀN THÔNG
Nếu có vấn đề trong việc truyền thông, cần điều chỉnh phương pháp hoặc kênh truyền thông để khắc phục.
XỬ LÝ SAI LỆCH
Tất cả các bên liên quan cần được cập nhật thông tin một cách nhất quán để tránh nhầm lẫn hoặc xung đột.
ĐẢM BẢO TÍNH MINH BẠCH VÀ NHẤT QUÁN
04
June 23, 2025

## Slide 26
Cải thiện truyền thông dự án
2.3 Kiểm soát truyền thông
  Xây dựng kế hoạch truyền thông rõ ràng:
    Xác định ai cần nhận thông tin, nội dung gì, tần suất, và kênh truyền thông (email, họp, Slack, Jira, v.v.).
  Sử dụng công cụ quản lý phù hợp:
    Dùng các công cụ như Jira, Trello, hoặc Microsoft Teams để theo dõi công việc và chia sẻ thông tin tập trung.
  Đặt kỳ vọng rõ ràng:
    Quy định thời gian phản hồi (ví dụ: trả lời email trong 24 giờ) và cách báo cáo vấn đề.
  Tổ chức họp hiệu quả:
    Giới hạn thời gian họp, có chương trình họp rõ ràng, và chỉ mời những người cần thiết.
    Ghi lại biên bản họp và chia sẻ ngay sau đó.
  Sử dụng hình ảnh hóa thông tin:
    Dùng biểu đồ hoặc sơ đồ Gantt để trực quan hóa tiến độ và trạng thái dự án, giúp dễ hiểu hơn.
NHÓM 4
June 23, 2025

## Slide 27
NHÓM 4
June 23, 2025

## Slide 28
Phát triển kỹ năng truyền thông
2.3 Kiểm soát truyền thông
  Lắng nghe chủ động: Rèn luyện kỹ năng lắng nghe để hiểu rõ ý kiến, nhu cầu của nhóm và khách hàng.
  Giao tiếp rõ ràng và ngắn gọn: Tránh dùng thuật ngữ phức tạp khi giao tiếp với các bên không kỹ thuật.
  Rèn luyện kỹ năng viết: Học cách viết báo cáo, tài liệu kỹ thuật, hoặc ghi chú cuộc họp ngắn gọn, dễ hiểu.
  Phát triển kỹ năng thuyết trình: Rèn luyện trình bày ý tưởng hoặc báo cáo tiến độ một cách tự tin, có cấu trúc.
  Học cách đặt câu hỏi: Đặt câu hỏi mở để khai thác thông tin từ nhóm hoặc khách hàng.
NHÓM 4
June 23, 2025

## Slide 29
Truyền thông xã hội
2.3 Kiểm soát truyền thông
  Truyền thông xã hội đề cập đến việc sử dụng các nền tảng xã hội (như Slack, Microsoft Teams, Twitter/X, Facebook, ...) để chia sẻ thông tin, quảng bá dự án, thu thập phản hồi, hoặc giao tiếp với các bên liên quan.
    Trong kiểm soát truyền thông, nó giúp đảm bảo thông tin được truyền tải nhanh chóng, minh bạch và đến đúng đối tượng.
NHÓM 4
June 23, 2025

## Slide 30
Cách sử dụng truyền thông xã hội để cải thiện kiểm soát truyền thông
2.3 Kiểm soát truyền thông
NHÓM 4
Kiểm soát thông tin công khai
Thu thập phản hồi khách hàng
Tăng tính minh bạch
Theo dõi các bài đăng hoặc bình luận trên mạng xã hội để phát hiện vấn đề, từ đó điều chỉnh thông điệp.
Nếu dự án có đối tượng người dùng cuối, sử dụng X hoặc LinkedIn để khảo sát ý kiến hoặc thông báo các bản cập nhật.
Cập nhật tiến độ công khai (nếu phù hợp), giúp khách hàng và người dùng tin tưởng hơn.
Quảng bá dự án
Chia sẻ các cột mốc dự án hoặc thành tựu để xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp và thu hút sự chú ý từ các bên liên quan.
03
01
04
02
June 23, 2025

## Slide 31
Lưu ý khi sử dụng truyền thông xã hội
2.3 Kiểm soát truyền thông
  Bảo mật thông tin: Tránh chia sẻ thông tin nhạy cảm (như mã nguồn, chi tiết khách hàng) trên các nền tảng công khai.
  Đúng đối tượng: Chọn nền tảng phù hợp (Slack cho nội bộ, LinkedIn cho chuyên nghiệp, Twitter/X cho công chúng).
  Kiểm soát tần suất: Tránh đăng tải quá nhiều để không gây nhiễu thông tin.
NHÓM 4
June 23, 2025

## Slide 32
Cách thực hiện cuộc họp hiệu quả
2.3 Kiểm soát truyền thông
  Xác định mục tiêu cuộc họp: Xác định rõ mục đích.
  Chuẩn bị trước cuộc họp: Gửi chương trình họp trước ít nhất 24 giờ, nêu rõ các chủ đề và thời gian dự kiến.
  Chọn đúng thành viên tham gia: Chỉ mời những người liên quan trực tiếp.
  Kiểm soát thời gian: Giới hạn cuộc họp trong 30-60 phút, tuân thủ chương trình họp.
  Ghi chép và theo dõi: Ghi biên bản họp với các quyết định, hành động cần làm, và người phụ trách.
  Kết thúc với hành động cụ thể: Tổng kết các quyết định và phân công nhiệm vụ rõ ràng.
  Đánh giá và cải thiện: Sau họp, thu thập phản hồi ngắn từ nhóm để cải thiện cuộc họp sau.
NHÓM 4
June 23, 2025

## Slide 33
Tài liệu lưu trữ dự án
2.3 Kiểm soát truyền thông
NHÓM 4
Là tập hợp các tài liệu quan trọng được lưu giữ để tham khảo sau này, hỗ trợ kiểm toán, hoặc sử dụng cho các dự án tương lai. Trong kiểm soát truyền thông, tài liệu lưu trữ giúp đảm bảo thông tin được ghi nhận đầy đủ và dễ truy cập.
Các tài liệu cần lưu trữ:
  Kế hoạch truyền thông: Mô tả cách thức, tần suất, và kênh giao tiếp.
  Biên bản họp : Ghi lại nội dung các cuộc họp, quyết định, và hành động cần làm.
  Báo cáo tiến độ: Các báo cáo tuần/tháng gửi.
  Tài liệu yêu cầu phần mềm (SRS): Mô tả chi tiết yêu cầu, cập nhật thay đổi.
  Biểu đồ và công cụ cộng tác: Lưu ảnh chụp sơ đồ Gantt, hoặc sơ đồ luồng từ Miro.
  Phản hồi từ khách hàng: Lưu email phản hồi hoặc khảo sát từ khách hàng.
  Tài liệu hoàn thành dự án: Tổng kết kết quả, bài học kinh nghiệm, và phê duyệt.
June 23, 2025

## Slide 34
3. Tóm tắt
NHÓM 4
June 23, 2025

## Slide 35
Câu hỏi 1:
3. Tóm tắt
NHÓM 4
A.
B.
C.
D.
Quá trình giám sát, đánh giá và điều chỉnh các hoạt động truyền thông.
Quá trình lên kế hoạch, thu thập, phân phối thông tin dự án.
Quá trình thực hiện các hoạt động cần thiết để đảm bảo thông tin dự án được tạo, phân phối, và giám sát hiệu quả.
Quá trình đảm bảo thông tin được truyền đạt đúng người, đúng lúc, đúng cách.
"Quản lý truyền thông" được định nghĩa là gì?
Đáp án:
C
June 23, 2025

## Slide 36
Câu hỏi 2:
3. Tóm tắt
NHÓM 4
A.
B.
C.
D.
Tăng số lượng kênh truyền thông
Đảm bảo thông tin được truyền đạt đúng người, đúng lúc, đúng cách
Giảm thiểu giao tiếp giữa các bên liên quan
Chỉ tập trung vào truyền thông chính thức
Mục tiêu chính của quản lý truyền thông trong dự án là gì?
Đáp án:
B
June 23, 2025

## Slide 37
Câu hỏi 3:
3. Tóm tắt
NHÓM 4
A.
B.
C.
D.
Thiếu ngân sách
Hạn chế về giao tiếp
Thiếu kỹ năng kỹ thuật
Không sử dụng công cụ quản lý
Nguyên nhân hàng đầu khiến dự án thất bại liên quan đến điều gì?
Đáp án:
B
June 23, 2025

## Slide 38
Câu hỏi 4:
3. Tóm tắt
NHÓM 4
A.
B.
C.
D.
Khác biệt văn hóa và ngôn ngữ
Thông tin bị bóp méo qua nhiều tầng trung gian
Sử dụng quá ít công cụ truyền thông
Thiếu kỹ năng lắng nghe
Thách thức nào sau đây không phải là vấn đề trong quản lý truyền thông?
Đáp án:
C
June 23, 2025

## Slide 39
Câu hỏi 5:
3. Tóm tắt
NHÓM 4
A.
B.
C.
D.
Lập kế hoạch, thực hiện, kiểm soát
Thu thập, phân phối, lưu trữ
Phân tích, phản hồi, đánh giá
Giao tiếp, giám sát, phản hồi
Quy trình quản lý truyền thông bao gồm những bước nào?
Đáp án:
A
June 23, 2025

## Slide 40
Câu hỏi 6:
3. Tóm tắt
NHÓM 4
A.
B.
C.
D.
Xác định kỹ năng kỹ thuật của nhóm
Hiểu cách mọi người giao tiếp và xử lý thông tin
Tăng số lượng kênh truyền thông
Giảm thiểu rủi ro kỹ thuật
MBTI giúp gì trong quản lý truyền thông dự án?
Đáp án:
B
June 23, 2025

## Slide 41
Câu hỏi 7:
3. Tóm tắt
NHÓM 4
A.
B.
C.
D.
n(n+1)/2
n(n-1)/2
n²
n+1
Công thức tính số kênh truyền thông là gì?
Đáp án:
B
June 23, 2025

## Slide 42
Câu hỏi 8:
3. Tóm tắt
NHÓM 4
A.
B.
C.
D.
Tăng số lượng cuộc họp
Tạo môi trường để mọi người thoải mái chia sẻ ý kiến
Giảm sử dụng công cụ truyền thông
Chỉ tập trung vào báo cáo chính thức
Việc khuyến khích giao tiếp cởi mở trong dự án nhằm mục đích gì?
Đáp án:
B
June 23, 2025

## Slide 43
Câu hỏi 9:
3. Tóm tắt
NHÓM 4
A.
B.
C.
D.
Báo cáo tình trạng
Báo cáo tiến độ
Báo cáo dự báo
Báo cáo rủi ro
Báo cáo nào cung cấp thông tin về công việc đã hoàn thành trong một khoảng thời gian?
Đáp án:
B
June 23, 2025

## Slide 44
Câu hỏi 10:
3. Tóm tắt
NHÓM 4
A.
B.
C.
D.
Mời tất cả các bên liên quan tham gia
Giới hạn thời gian và có agenda rõ ràng
Không ghi biên bản họp
Không sử dụng công cụ trực quan
Cách nào dưới đây giúp cải thiện cuộc họp hiệu quả?
Đáp án:
B
June 23, 2025

## Slide 45
Câu hỏi 11:
3. Tóm tắt
NHÓM 4
A.
B.
C.
D.
Sử dụng thuật ngữ phức tạp
Giao tiếp rõ ràng, ngắn gọn, tránh thuật ngữ phức tạp
Chỉ sử dụng email
Không cần lắng nghe chủ động
Kỹ năng nào cần thiết để giao tiếp với các bên không kỹ thuật?
Đáp án:
B
June 23, 2025

## Slide 46
Câu hỏi 12:
3. Tóm tắt
NHÓM 4
A.
B.
C.
D.
Tăng chi phí dự án
Giảm tính minh bạch
Thu thập phản hồi từ khách hàng và quảng bá dự án
Chỉ dùng để giao tiếp nội bộ
Việc sử dụng mạng xã hội trong kiểm soát truyền thông có lợi ích gì?
Đáp án:
C
June 23, 2025

## Slide 47
Câu hỏi 13:
3. Tóm tắt
NHÓM 4
A.
B.
C.
D.
Truyền thông đẩy (Push).
Truyền thông kéo (Pull).
Truyền thông tương tác (Interactive).
Truyền thông trang trọng.
Phương pháp truyền thông nào sau đây yêu cầu người nhận chủ động truy cập thông tin?
Đáp án:
B
June 23, 2025

## Slide 48
Câu hỏi 14:
3. Tóm tắt
NHÓM 4
A.
B.
C.
D.
Truyền thông qua email
Truyền thông qua mạng xã hội
Truyền thông mặt đối mặt
Truyền thông qua báo cáo
Phương pháp truyền thông nào được coi là hiệu quả nhất?
Đáp án:
C
June 23, 2025

## Slide 49
Câu hỏi 15:
3. Tóm tắt
NHÓM 4
A.
B.
C.
D.
Báo cáo tình trạng
Báo cáo tiến độ
Báo cáo dự báo
Báo cáo rủi ro
Loại báo cáo nào dự đoán tiến độ và trạng thái tương lai của dự án?
Đáp án:
C
June 23, 2025

## Slide 50
Câu hỏi 16:
3. Tóm tắt
NHÓM 4
A.
B.
C.
D.
Là quá trình thực hiện các hoạt động để phân phối thông tin dự án.
Được xây dựng vào giai đoạn cuối của dự án.
Mô tả cách thức, thời điểm, và đối tượng thông tin dự án được quản lý và phân phối.
Chỉ tập trung vào các thông tin nội bộ dự án.
Phát biểu nào sau đây đúng về "Kế hoạch quản lý truyền thông"?
Đáp án:
C
June 23, 2025

## Slide 51
Câu hỏi 17:
3. Tóm tắt
NHÓM 4
A.
B.
C.
D.
Giải mã (Decode).
Ghi nhận (Acknowledge).
Truyền tin (Transmit).
Phản hồi (Feedback).
Trong mô hình truyền thông cơ bản, bước nào diễn ra ngay sau khi người gửi mã hóa thông điệp?
Đáp án:
C
June 23, 2025

## Slide 52
Câu hỏi 18:
3. Tóm tắt
NHÓM 4
A.
B.
C.
D.
Đảm bảo thông tin dự án được tạo và phân phối hiệu quả.
Giám sát, đánh giá và điều chỉnh các hoạt động truyền thông để đảm bảo thông tin được truyền tải chính xác, kịp thời và hiệu quả.
Xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình truyền thông.
Xác định nhu cầu giao tiếp của các bên liên quan.
Mục tiêu chính của "Kiểm soát truyền thông" là gì?
Đáp án:
B
June 23, 2025

## Slide 53
Câu hỏi 19:
3. Tóm tắt
NHÓM 4
A.
B.
C.
D.
Chia sẻ tất cả thông tin, kể cả thông tin nhạy cảm
Chọn nền tảng phù hợp với đối tượng
Đăng bài với tần suất cao để tăng tương tác
Chỉ sử dụng cho giao tiếp nội bộ
Khi sử dụng mạng xã hội trong quản lý truyền thông điều gì cần lưu ý?
Đáp án:
B
June 23, 2025

## Slide 54
Câu hỏi 20:
3. Tóm tắt
NHÓM 4
A.
B.
C.
D.
Sử dụng thuật ngữ phức tạp khi giao tiếp với các bên kỹ thuật.
Viết email hoặc tài liệu với cấu trúc rõ ràng: mục tiêu, nội dung, hành động cần làm.
Tập trung vào ngôn ngữ cơ thể khi giao tiếp trực tiếp.
Đặt câu hỏi đóng để có câu trả lời nhanh.
Để phát triển kỹ năng giao tiếp rõ ràng và ngắn gọn, bạn nên thực hành điều gì?
Đáp án:
B
June 23, 2025

## Slide 55
CẢM ƠN THẦY VÀ CÁC BẠN ĐÃ LẮNG NGHE
NHÓM 4
June 23, 2025